## Slide 1: Agile Methoden
XP, Kanban und Scrum

## Slide 2: Übersicht
Agile Methode
Kanban
Scrum
XP

## Slide 4: Definition agiler Methoden
Ziel  im Team schneller und effizienter arbeiten
Stetige Absprache  reibungsloser Prozess
Einbindung Kunden Feedback

## Slide 5: Vorteile
hohe Flexibilität bei Prozessen
Schrittweise Entwicklung der Software
Fehler schneller beheben

## Slide 6: Geschichte
1990 Krise in der Softwareentwicklung
Projekte dauerten zu lange
Ständige Änderung der Gegebenheiten und Prozesse
Projekte abgeändert oder aufgegeben

## Slide 7: Werte agiles Manifest
Individuen und Interaktionen > Prozesse und Werkzeuge
Funktionsfähige Produkte > umfassende Dokumentation
Zusammenarbeit mit dem Kunden > Vertragsverhandlung
Reagieren auf Veränderung > das Befolgen eines Plans

## Slide 8: Prinzipien des agilen Manifests
Kunden durch frühe Auslieferung zufrieden stellen
Änderungen jederzeit willkommen
Lieferungen in kurzen Zeitintervallen
Zusammenarbeit von Experten und Entwicklern
Organisiert durch motivierte Individuen
Informationen durch persönliche Gespräche

## Slide 9
Funktionierende Software
Nachhaltige Entwicklung
Ständiges Augenmerk auf technische Exzellenz und gutes Design
Einfachheit
Die Selbstorganisation der Teams
Reflektion des Teams
Prinzipien des agilen Manifests

## Slide 10: Kanban
Anerkanntes Vorgehensmodel
Keine aufgezwungenen Strukturen
Kann sehr leicht integriert werden

## Slide 11: Geschichte
Taiichi Ohno
1947 Toyota-Produktsystem
Einführung Pull-Hol Prinzip
David J Anderson
CEO School of Management
IBM, Sprint, Motorola, Microsoft
Autor

## Slide 12: Was ist Kanban?
Jap. Kan bedeutet Karte
Jap. Ban bedeutet Tafel
Agiler Ansatz Prozesse zu optimieren
Verbesserung durch kleine Schritte
Weniger Widerstand durch Grundprinzipien

## Slide 13: Grundprinzipien
Abschluss bestehender Prozesse
Schrittweise Veränderung verfolgen
Respektiert bestehende Prozesse bzw. Rollen
Alle Ebenen sollen sich beteiligen

## Slide 14: Übersicht Praktiken
Visualisierung
Limitierung
Arbeitsfluss
Explizite Regeln
Feedbackzyklen
Verbesserungen durch Modelle

## Slide 15: Visualisierung
Task-Board erstellen
Arbeitsfluss visualisieren
Karten mit Aufgaben
Klare Einsicht der Aufgabenverteilung
Fehler schnell erkennbar

## Slide 16: Limitierung
Anzahl pro Karten für Bereich begrenzen
Pull-Prinzip bei freiem Kartenplatz
Optimale Beschränkung (WIP) durch Erfahrung

## Slide 17: Arbeitsfluss messen
Laufzeit der Aufgaben
Auslastung der Bereiche
Entwicklung der Karten
Fehlerrate
Arten von Trackings

## Slide 18: Explizite Regeln
Definition von Begriffen
Bedeutung der einzelnen Spalten
Zeiten für Stand-up Meetings
Aufgabenverteilung

## Slide 19: Feedbackzyklen
Stand-up Meetings
Retrospektiven
Operation-Reviews
Release-Meetings

## Slide 20: Modelle
Wertstrom
Engpasstheorie
Verbesserung der Prozesse

## Slide 22: Vorteile
Hohe Transparenz über Fortschritt
Kurze Durchlaufzeiten
Unzählige Einsatzgebiete
Wenig Widerstand

## Slide 23: Scrum
Jeff Sutherland
Ken Schwaber
1995 erstmals vorgestellt
Ständige Weiterentwicklung

## Slide 24: Prinzipien
Vision
Wertorientierung
Transparenz
Fokussierung

## Slide 25
Autonomie
Prozesstreue
Feedback
Prinzipien

## Slide 26: Definition
Projektmanagement Methode
Basis agiles Manifest
Vereinfachung der Prozesse
Feste Rollen
Geplante Events

## Slide 27: Rollen
Scrum Product Owner
Scrum Master
Scrum Team

## Slide 28: Events
Sprint
Sprint-Planung
Daily-Scrum
Sprint-Review
Sprint-Retrospektive

## Slide 30: XP Geschichte
Kent Beck
Ron Jeffries
Martin Fowler
1997 C3 Projekt Daimler Chrysler

## Slide 31: “XP is a lightweight methodology for small to medium sized teams developing software in the face of vague or rapidly changing requirements.”
Kent Beck

## Slide 32: Was ist XP?
Agile Methode
Kleinere bis mittelgroße Projekte
Angaben des Kunden vage
Änderungen jederzeit möglich

## Slide 33: Werte
Kommunikation
Einfachheit
Rückmeldung
Mut
Respekt

## Slide 34: Prinzipien

## Slide 35: Praktiken
The Planning
Small releases
Metaphore
Simple Design
Testing
Refactoring

## Slide 36
Pair programming
Collective ownership
Continuous integration
40 hour week
On-site customer
Coding standards
Praktiken

## Slide 37: Team
Produkt Owner
Kunde
Entwickler
Projektleiter

## Slide 38: Planung
Ganze Team
Kurze Release-Zeiten
User Stories
Aufwandsabschätzung

## Slide 39: Entwicklung und Abschluss
Stand-up Meetings
Paar Bildung für Pair-Programming
Stetige Kommunikation
Feedback

## Slide 40: Zusammenfassung
Verbesserung der Qualität
Jederzeit Änderungen möglich
Risiko wird verringert
Produktivität erhöht
Spaß wird gefördert

## Slide 41
Statistik
Quelle: https://www.infoq.com/articles/standish-chaos-2015